## Slide 1
BelaGo
O Uber da Beleza
Apresentação de Kickoff — Reunião com a Cliente
Cronograma · Identidade Visual · Perguntas de Discovery
Desenvolvido por Gabriel Mendes Fortunato · 2025

## Slide 2
Agenda de Hoje
3 blocos · ~90 minutos
PARTE 1
Cronograma de Marcos
4 fases · 17 semanas · marcos com critério de aceite + reuniões de acompanhamento
PARTE 2
Proposta de Identidade Visual
Paleta de cores · tipografia · logotipo · voz & tom da marca
PARTE 3
Perguntas de Discovery
7 categorias · 36+ perguntas · para alinhar necessidades reais antes de construir
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
2

## Slide 3
01
PARTE 1
Cronograma de Marcos e Reuniões
4 fases · 17 semanas · da descoberta ao lançamento

## Slide 4
Visão Geral — 4 Fases em 4 Meses
Cada fase tem aprovação formal antes de avançar — você sempre sabe onde estamos
FASE 1
Descoberta & UX
Semanas 1–4
• Kickoff oficial
• Definição de personas
• Wireframes aprovados
• Requisitos v1 assinados
FASE 2
Design de Interface
Semanas 5–8
• Design System finalizado
• UI Cliente aprovada
• UI Profissional aprovada
• Protótipo validado com usuários
FASE 3
Desenvolvimento
Semanas 9–14
• Backend + auth em staging
• Apps completos (cliente + prof.)
• Integrações pagamento + mapa
• Fluxo E2E aprovado
FASE 4
Testes & Lançamento
Semanas 15–17
• Beta fechado (20+ usuários)
• QA e correções críticas
• Submissão App Store + Play
• 🚀 Lançamento público
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
4

## Slide 5
Marcos — Fase 1 e Fase 2
Marco
Semana
Entregável
Critério de Aceite
Kickoff Oficial
Sem 1
Reunião de alinhamento de visão, escopo e contrato assinado
Ata de reunião assinada
Personas definidas
Sem 2
Documento com perfil da cliente ideal e da profissional ideal
Cliente aprova as personas
Análise de concorrentes
Sem 2
Relatório: Singu, Glam, BeautyDate — pontos fortes e fracos
Apresentado em reunião
Wireframes aprovados
Sem 3
Telas principais de baixa fidelidade no Figma
Cliente aprova por escrito
Requisitos v1 assinados
Sem 4
Documento de requisitos completo com MVP definido
Assinatura da cliente
Design System
Sem 5–6
Componentes, tokens de cor e tipografia no Figma
Revisão e aprovação do time
UI Cliente aprovada
Sem 7
Todas as telas do app cliente em alta fidelidade
Cliente aprova em reunião
UI Profissional aprovada
Sem 7–8
Todas as telas do app da profissional
Cliente aprova em reunião
Protótipo validado
Sem 8
Protótipo interativo testado com 5+ usuários reais
Taxa de conclusão ≥ 80%
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
5

## Slide 6
Marcos — Fase 3 e Fase 4
Marco
Semana
Entregável
Critério de Aceite
Backend + Auth
Sem 9–10
Servidor, banco de dados e autenticação em staging
Login funcional em ambiente de teste
Fluxo de agendamento
Sem 10–11
Busca → perfil → data → pagamento → confirmação funcionando
Demo ao vivo para a cliente
Integração Pagar.me
Sem 11–12
Pix, cartão de crédito e split de pagamento operacionais
Transação real processada em staging
Apps completos
Sem 12–13
Todas as telas MVP do cliente e da profissional funcionais
QA interno zerado
Painel Admin
Sem 13
Aprovação de perfis, gestão de taxas e relatórios básicos
Fluxo completo de aprovação testado
Demo ao vivo — Staging
Sem 13–14
Demonstração com app real para a cliente testar
Cliente usa e aprova para lançamento
Beta fechado
Sem 15
20–30 usuários reais (clientes e profissionais) usando o app
Taxa de conclusão de agendamento ≥ 80%
Correções QA
Sem 15–16
Todos os bugs críticos e bloqueantes resolvidos
Zero bugs críticos em aberto
Submissão nas lojas
Sem 16
App submetido à App Store e Google Play com assets completos
Aprovação pelas lojas (3–5 dias úteis)
🚀 Lançamento Público
Sem 17
App disponível para download — divulgação ativa
Primeiros agendamentos reais realizados
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
6

## Slide 7
Reuniões de Acompanhamento
Você sempre sabe onde estamos — sem surpresas no meio do projeto
Check-in Semanal
Toda semana · 30 min · Videochamada
Status do andamento, o que foi feito, o que vem a seguir e bloqueios. Não é reunião de aprovação — é atualização rápida de status para todos ficarem alinhados.
Revisão de Fase
Fim de cada fase · 1h30–2h · Apresentação ao vivo
Revisão de todos os marcos da fase com demo quando aplicável. Resultado: aprovação formal por escrito antes de avançar para a próxima fase. A cliente tem poder de veto aqui.
Demo ao Vivo — Staging
Semana 13–14 · 1h · App real nas mãos da cliente
A cliente testa o app completo em ambiente de staging: busca profissional, agenda, paga e recebe confirmação. Momento de coletar feedback antes do polish final e lançamento.
Retrospectiva Pós-Lançamento
30 dias após o lançamento · 1h
Revisão das métricas reais: agendamentos, usuários ativos, taxa de conversão, erros. Priorização do roadmap da versão 2.0 com base em dados reais de uso.
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
7

## Slide 8
02
PARTE 2
Proposta de Identidade Visual
Conceito · Paleta · Tipografia · Logotipo · Voz & Tom

## Slide 9
BelaGo
O Uber da Beleza
Marketplace mobile de beleza que conecta clientes com profissionais autônomas verificadas
Conceito da Marca
Simples
Agendar em menos de 60 segundos. Zero burocracia.
Sofisticado
Visual premium — não parece app de panfleto, parece Instagram da beleza.
Seguro
Toda profissional verificada. Pagamento protegido. Avaliações reais.
Próximo
Tom amigável. A marca fala como uma amiga que entende de beleza.
"Agende sua beleza em segundos."
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
9

## Slide 10
Paleta de Cores BelaGo
8 cores com papel definido — cada cor existe por um motivo
Rose
#E8448A
Cor primária de ação. Botões, CTAs, destaques.
Energia · Feminilidade · Urgência positiva
Violet
#9B5DE5
Sofisticação e tecnologia. Gradiente com Rose.
Premium · Confiança · Profundidade
Teal Spark
#0DC5A8
Confirmações e sucesso. 'Agendado!', check marks.
Confiança · Aprovação · Calma
Amber Flash
#F5A623
Urgência e promoções. 'Disponível AGORA!'
Oportunidade · Rapidez · Atenção
Plum Night
#1A0E1B
Texto principal e fundo escuro premium.
Seriedade · Elegância · Autoridade
Blush White
#FEFCFD
Fundo claro. Nunca branco puro — tem calor rosado.
Leveza · Acolhimento · Feminino suave
Lilac Mist
#C8AED8
Bordas, textos secundários, detalhes.
Suavidade · Elegância · Sutileza
Alert Red
#E55555
Erros e cancelamentos. Uso mínimo.
Atenção · Problema · Cancelamento
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
10

## Slide 11
Tipografia
DISPLAY — Georgia Itálica
BelaGo
Agende sua beleza em segundos.
• Logo e wordmark da marca
• Títulos de tela no app (h1)
• Citações e momentos de destaque
• Slogans em materiais de marketing
INTERFACE — DM Sans / System UI
Semibold 600 · 22pt
Fernanda Costa
Regular 400 · 14pt
Escova · Penteado · Unhas · Maquiagem
Bold 700 · 16pt
R$ 89,00
Regular 400 · 12pt
Disponível hoje às 16h, 17h30 e 18h
Regra de ouro: Georgia aparece sozinha ou ao lado de DM Sans — nunca misturada com outra fonte serif.
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
11

## Slide 12
Voz & Tom · Próximos Passos de Design
VOZ & TOM DA MARCA
Próxima
Direta
Confiável
Animada
Sofisticada
CERTO ✓ vs ERRADO ✗
✓ 'Fernanda está disponível hoje às 18h. Confirmar?'
✗ 'Sua solicitação foi processada com sucesso.'
✓ 'Oba! Agendamento confirmado com a Ana 💄'
✗ 'Transação concluída. Referência #00482.'
✓ 'Que tal aproveitar? A Camila tem horário agora!'
✗ 'Horário disponível identificado nas proximidades.'
PRÓXIMOS PASSOS DE DESIGN (Semanas 5–8)
Design System completo no Figma
Componentes, tokens, ícones e estilos
UI Cliente — todas as telas MVP
Alta fidelidade, pronto para desenvolvimento
UI Profissional — todas as telas
Fluxo de cadastro, agenda e financeiro
Ícone do app (1024×1024px)
Variantes para App Store e Google Play
Assets de loja
Screenshots, textos e banners nas lojas
Kit de marca para a cliente
Fontes, logos e cores para redes sociais
Guia de onboarding visual
Para as primeiras profissionais cadastradas
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
12

## Slide 13
03
PARTE 3
Perguntas de Discovery
7 categorias · 36+ perguntas · alinhando necessidades reais

## Slide 14
Perguntas de Discovery — Negócio & Usuários
A · NEGÓCIO & MODELO DE RECEITA
1. Qual percentual de comissão você imagina cobrar das profissionais — e já fez simulações de quanto você precisaria faturar para cobrir os custos de infraestrutura?
Define se o modelo é viável. 10% vs 20% muda a precificação e o pitch para profissionais.
2. Além da comissão, você pensou em uma assinatura mensal para profissionais que querem mais visibilidade?
Modelos múltiplos de receita reduzem risco — importante decidir antes do MVP.
3. Você tem alguma operação manual hoje (WhatsApp, planilha, indicação) que o app vai substituir?
Pode acelerar o onboarding: transportar agenda existente para o app no lançamento.
4. Qual é sua meta de profissionais cadastradas nos primeiros 30 dias de lançamento?
Define escala do beta e estratégia de marketing pré-lançamento.
5. Você já tem parceiros ou investidores envolvidos no projeto?
Pode haver exigências de relatórios, prazos ou identidade que impactam o desenvolvimento.
6. Qual é a sua estratégia para os primeiros agendamentos — para garantir experiência impecável no começo?
Primeiros 50 agendamentos definem a reputação do app. Pode exigir moderação manual inicial.
B · USUÁRIOS & PERSONAS
1. Como é a profissional ideal para o BelaGo — autônoma que atende em domicílio, profissional com espaço próprio, ou as duas?
Define dois fluxos diferentes de agendamento (endereço do cliente vs endereço da profissional).
2. Qual é o perfil da sua cliente ideal — faixa etária, renda, bairro, frequência que agenda serviços?
Define onde investir em marketing e qual tom de comunicação usar no app.
3. Você já fez alguma validação de demanda — pesquisa, entrevistas, grupo focal?
Se sim, esses dados informam as prioridades do MVP. Se não, o beta fechado é ainda mais crítico.
4. A cliente pode agendar um serviço para outra pessoa (filha, mãe, amiga)?
Adiciona complexidade: perfil de quem recebe vs quem paga. Pode ficar para v2.
5. Como você planeja lidar com profissionais que acumulam avaliações negativas consecutivas?
Precisa de lógica de suspensão automática ou revisão manual — impacta o painel admin.
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
14

## Slide 15
Perguntas de Discovery — Funcionalidades & Tecnologia
C · FUNCIONALIDADES & PRIORIDADES DO MVP
1. O pagamento precisa acontecer obrigatoriamente dentro do app no MVP, ou pode começar com pagamento direto entre cliente e profissional?
Simples: sem pagamento no app (meses a menos). Complexo: Pagar.me + split integrado.
2. Você prefere dois apps separados (um para cliente, outro para profissional) ou um único app com switch de perfil?
Simples: dois apps. Complexo: app unificado — mais trabalho, mas melhor UX no longo prazo.
3. Se uma profissional cancelar 1 hora antes do serviço, o que acontece com a cliente e o pagamento?
Define política de cancelamento e lógica de multa/reembolso automático — impacta backend.
4. O chat entre cliente e profissional é obrigatório no MVP ou pode ficar para v2?
Simples: sem chat, comunicação via WhatsApp. Complexo: chat in-app com moderação.
5. O rastreamento em tempo real da profissional a caminho (como Uber) é essencial no MVP?
Muito complexo para MVP. Recomendamos deixar para v2, mas a cliente decide.
6. As avaliações pós-serviço são obrigatórias — a cliente só consegue agendar outra vez se avaliar?
Muda completamente o fluxo pós-atendimento e o algoritmo de ranqueamento das profissionais.
D · TECNOLOGIA & INTEGRAÇÕES
1. Você já tem contas de desenvolvedor ativas na Apple (US$ 99/ano) e Google Play (US$ 25)?
Sem essas contas, não conseguimos publicar nas lojas. Pode levar até 2 semanas para aprovação da Apple.
2. Você tem preferência de gateway de pagamento — Pagar.me, Stripe, Mercado Pago?
Pagar.me tem melhor suporte a split automático para marketplaces no Brasil.
3. Existe algum sistema que você já usa hoje (agenda, ERP, WhatsApp Business) que precisa se integrar ao BelaGo?
Integrações legadas aumentam prazo. Melhor descobrir agora do que no meio da fase 3.
4. Você tem preferência de serviço de nuvem — AWS, Google Cloud, Azure?
Recomendamos AWS por ecossistema no Brasil, mas a preferência da cliente define.
5. Tem domínio, e-mail corporativo e servidores já contratados para o BelaGo?
Precisamos de um subdomínio de API e e-mail de suporte antes do fim da fase 1.
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
15

## Slide 16
Perguntas de Discovery — Design, Prazos & Legal
E · DESIGN & IDENTIDADE VISUAL
1. Você tem logo, manual de marca ou qualquer material visual já criado para o BelaGo?
Se sim, o trabalho de design parte desse material. Se não, precisamos criar tudo do zero.
2. Existe algum app ou marca que você admira esteticamente e que represente o que quer para o BelaGo?
Referências visuais valem mais que palavras para alinhar expectativas de design.
3. O nome 'BelaGo' é definitivo, ou ainda está em avaliação?
Impacta o design do logo, domínio, contas de redes sociais e submissão nas lojas.
4. O tom deve ser mais premium (como um spa de luxo) ou mais popular e acessível (como um salão do bairro)?
Define todo o vocabulário visual: fontes, fotos, paleta de preços sugeridos.
F · PRAZOS & ORÇAMENTO
1. Existe alguma data externa com deadline fixo — investidor, aceleração, evento — que define até quando o app precisa estar no ar?
Se sim, esse deadline guia tudo. Se não, podemos otimizar por qualidade ao invés de velocidade.
2. Qual é o orçamento separado para infraestrutura (servidor, banco de dados, APIs pagas)?
Estimativa: R$ 300–600/mês nos primeiros 6 meses. Precisa estar previsto fora do custo de desenvolvimento.
3. Você prefere pagamento por milestone (ao atingir cada marco) ou mensalidade fixa durante o projeto?
Definem o fluxo de caixa de ambos os lados e os incentivos para entregar no prazo.
4. Você tem plano para suporte técnico após o lançamento — manutenção, correções e novas versões?
Essencial definir antes do contrato: suporte incluso por X meses ou contrato separado?
G · LEGAL & COMPLIANCE
1. Como você enxerga a relação jurídica com as profissionais — elas são prestadoras de serviço (PJ/MEI) ou há risco de vínculo trabalhista?
Um parecer jurídico agora pode evitar um processo trabalhista depois. Modelos como Uber são referência.
2. Você tem preocupações específicas com LGPD — dados de localização e fotos das profissionais e clientes?
Precisamos de Política de Privacidade e Termos de Uso aprovados por advogado antes do lançamento.
3. Os Termos de Uso e Política de Privacidade são entregáveis do nosso contrato ou a cliente contrata advogado separado?
Isso precisa estar claro no escopo — documentos mal feitos podem bloquear aprovação nas lojas.
4. Existe alguma regulamentação específica do setor de beleza que você já identificou — vigilância sanitária, certificações?
Profissionais de micropigmentação e depilação química podem ter requisitos de licença específicos.
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
16

## Slide 17
Próximos Passos
O que acontece depois desta reunião
Ainda hoje
Envio da ata da reunião com as decisões tomadas e perguntas respondidas
Em até 48h
Documento de Requisitos v1 para revisão e assinatura da cliente
Semana 1 — Kickoff
Reunião oficial de kickoff, início da Fase 1 de Descoberta & UX
Semana 3
Apresentação dos wireframes de baixa fidelidade para aprovação
Semana 4
Requisitos v1 assinados — início da Fase 2 de Design de Interface
"Vamos construir algo que as mulheres de Betim vão amar usar."
BelaGo · Apresentação Confidencial · 2025
17

## Slide 18
BelaGo
O Uber da Beleza
Obrigado pela sua confiança. Vamos começar?
CONTATO
Desenvolvedor
Gabriel Mendes Fortunato
E-mail
quadrumanos.contato@gmail.com
Projeto
BelaGo — MVP 4 meses
Início previsto
Agosto 2025